## Slide 1: Spiral model in SDLC
Rédigé par :
CHUDJO TCHUENDEM DIVINE RAYANNA 20V2019
FOUADJI FOSSO HERMANN EDMOND 21T2822
ASSONFACK YEMENE BERAL 21T2501
TSAKEU NGUEMO MARILYN FLORA 21T2627
Supervisé par : REGIS ATEMENGUE
2023/2024

## Slide 2
Introduction
Présentation du SDLC
Présentation du modèle en spiral
Phase du model en spiral
Le test logiciel dans le modèle en spiral
Conclusion
PLAN

## Slide 3: INTRODUCTION
Dans l'univers en constante évolution du développement logiciel, les équipes de développement logiciel étaient confrontées à des défis majeurs tels que le manque de flexibilité, la gestion inefficace des risques, la difficulté à intégrer les retours utilisateurs et la complexité croissante des projets. Ces obstacles entraînaient souvent des retards, des dépassements de budget et des produits qui ne répondaient pas pleinement aux besoins des utilisateurs. C'est dans ce contexte que le modèle en spirale est apparu comme une solution innovante et efficace. Ainsi, le modèle en spirale a radicalement transformé la façon dont les projets logiciels sont abordés, offrant une approche plus agile, adaptable et efficace pour répondre aux défis croissants du développement logiciel. Dans la suite de notre devoir nous donnerons une vue d’ensemble sur le cycle de développement logiciel, nous présenterons les origines, principes fondamentaux, phases et avantages du modèle en spirale ainsi que la place qu’occupe le test logiciel dans ce dernier.

## Slide 4: I. Présentation du SDLC (Software Development LifeCycle)
1.1 Historique
Le terme « cycle de vie d’un logiciel » est apparu pour la toute première fois dans les années 1960 lorsque les toutes premières méthodologies de développement logiciel ont été formalisées.
Dans les années 70, plusieurs modèles de développement de logiciel ont été proposés par divers chercheurs et informaticiens notamment :
Winston Roycee (waterfall model),
Barry Boehm qui, dans les années 1980, a proposé le modèle en V et le modèle en Spiral.
Ivar jacobson, James Rumbaugh, Grady Booch( UML, RUP)
Kent Beck (agile extreme programming)
Jeff sutherland, Ken Schwaber (agile SRUM)

## Slide 5: I. Présentation du SDLC (Software Development LifeCycle)
1.2 Etapes du cycle de vie d’un logiciel
Les étapes du cycle de vie d’un logiciel sont les suivantes :
Analyse des besoins : Cette étape consiste à comprendre et à définir les besoins du logiciel.
Conception :Cette étape consiste à concevoir l'architecture globale du logiciel(conception architecturale), à déterminer les différentes composantes, les interactions entre ces composantes(conception détaillée).
Développement : À ce stade, les développeurs commencent à écrire le code du logiciel en suivant les spécifications et les conceptions établies.
Tests : Une fois que le développement initial est terminé, le logiciel passe par une phase de tests approfondis
Déploiement : Lorsque les tests sont réussis, le logiciel est prêt à être déployé.
Maintenance : Une fois que le logiciel est en production, il peut nécessiter des mises à jour, des correctifs de bugs et des améliorations continues
Retrait : À un certain moment, le logiciel peut devenir obsolète, ou bien les besoins des utilisateurs peuvent évoluer.

## Slide 6: II. Présentation du modèle en spiral
2.1 Origines et principes fondamentaux
Le modèle en spirale a été proposé par Barry Boehm en 1988 comme une alternative aux modèles traditionnels en cascade et en V.
Les principes fondamentaux du modèle en spirale sont :
Itération : Le développement est divisé en plusieurs cycles itératifs, chaque cycle se concentrant sur un aspect spécifique du logiciel.
Identification et atténuation des risques : Les risques sont identifiés et atténués à chaque itération, ce qui permet de minimiser leur impact.
Prototypage : Des prototypes sont développés à chaque itération pour valider les exigences et les conceptions.
Évaluation et rétroaction : Les résultats de chaque itération sont évalués et des commentaires sont recueillis pour améliorer les itérations futures.

## Slide 7: II. Présentation du modèle en spiral
2.2 Avantages du modèle en spirale
Le modèle en spirale présente plusieurs avantages :
Réduction des risques : L'identification et l'atténuation des risques à chaque itération minimisent l'impact des problèmes potentiels.
Flexibilité : Le modèle en spirale permet d'adapter les exigences et les priorités au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Amélioration de la qualité : clés tests et l'évaluation continus améliorent la qualité globale du logiciel.
Meilleure communication : L'approche itérative favorise une communication efficace entre les parties prenantes.
Développement progressif : Le développement incrémental permet de livrer des fonctionnalités plus rapidement et de les valider auprès des utilisateurs.
Réduction des coûts de maintenance : La détection précoce des défauts réduit les coûts de maintenance à long terme

## Slide 8: II. Présentation du modèle en spiral
2.3 Inconvénients du modèle en spirale
Le modèle en spirale présente également quelques inconvénients :
Complexité accrue : Le modèle en spirale peut être plus complexe à gérer que d'autres modèles de développement.
Coûts potentiellement plus élevés : Les itérations répétées peuvent entraîner des coûts de développement plus élevés.
Dépendance à l’expertise : Le modèle en spirale nécessite une équipe expérimentée capable d'identifier et d'atténuer les risques.
Difficulté d'estimation des coûts et du calendrier : La nature itérative du modèle rend difficile l'estimation précise des coûts et du calendrier du projet.
Risque de "dérapage" du projet : Si les itérations ne sont pas bien gérées, le projet peut déraper en termes de coûts et de délai

## Slide 9: III. Phases du modèle en spiral
3.1 Détermination des objectifs, des alternatives et des contraintes
a) Objectifs : Définir clairement les objectifs de l'itération, en précisant les fonctionnalités à développer et les problèmes à résoudre. Établir des critères de succès mesurables pour évaluer les résultats de l'itération.
b) Alternatives : Explorer différentes solutions technologiques et architectures possibles pour répondre aux objectifs; Analyser les avantages et les inconvénients de chaque alternative, en tenant compte des facteurs tels que la faisabilité, le coût, la performance et la maintenabilité; Sélectionner la solution la plus appropriée en fonction des objectifs et des contraintes du projet
c) Contraintes : Identifier les contraintes du projet, telles que les limitations budgétaires, les délais serrés, les ressources limitées et les exigences réglementaires; Évaluer l'impact des contraintes sur les objectifs et les alternatives ; Ajuster les objectifs et les plans si nécessaire pour respecter les contraintes.
d) Risques : Identifier les risques potentiels qui pourraient affecter le succès de l'itération; Classer les risques en fonction de leur impact et de leur probabilité d'occurrence; Documenter les risques identifiés et les plans d'atténuation.
e) Estimations: Établir des estimations précises du coût, du temps et des ressources nécessaires pour mener à bien l'itération; Utiliser des techniques d'estimation appropriées, telles que l'analyse de points de fonction ou l'estimation par analogie

## Slide 10: III. Phases du modèle en spiral
3.2 Évaluation et réduction des risques
a) Analyse des risques : Évaluer en détail les risques identifiés lors de la phase précédente; déterminer l'impact potentiel de chaque risque sur le projet; analyser la probabilité d'occurrence de chaque risque.
b) Stratégies d'atténuation des risques : Développer des plans d'action pour atténuer ou éliminer les risques identifiés. Les stratégies peuvent inclure Évitement ( Modifier les plans pour éliminer la source du risque),atténuation (Prendre des mesures pour réduire la probabilité ou l'impact du risque), transfert ( transférer le risque à une tierce partie, par exemple via une assurance),acceptation (accepter le risque et se préparer à ses conséquences).
c) Priorisation des risques : Prioriser les risques en fonction de leur impact potentiel et de leur probabilité d'occurrence ; se concentrer sur les risques les plus importants et les plus probables.

## Slide 11: III. Phases du modèle en spiral
3.3 Développement et test
a) Développement :Développer le logiciel en utilisant la solution choisie et les technologies sélectionnées; suivre les bonnes pratiques de développement logiciel, telles que la conception modulaire, la programmation structurée et les tests unitaires.
b) Tests : Réaliser des tests rigoureux pour vérifier la fonctionnalité, la performance et la fiabilité du logiciel. Les tests peuvent inclure : Tests unitaires, Tests d'intégration, Tests système, Tests d'acceptation .
c) Correction des défauts : Identifier et corriger les défauts et les erreurs détectés lors des tests; Mettre à jour la documentation et les plans si nécessaire.

## Slide 12: III. Phases du modèle en spiral
3.4 Planification de la prochaine itération
Évaluation : évaluer les résultats de l'itération actuelle en fonction des critères de succès définis; Identifier les points forts et les points faibles de l'itération ; analyser les leçons apprises et les améliorations possibles.
Planification: Planifier la prochaine itération en tenant compte des résultats de l'évaluation ; ajuster les objectifs et les plans en fonction des nouvelles informations et des risques identifiés; définir les nouvelles fonctionnalités à développer et les améliorations à apporter.

## Slide 13
Le cycle se répète ensuite pour la prochaine itération, en continuant à affiner le logiciel et à gérer les risques jusqu'à ce que le projet soit terminé.

## Slide 14: IV. Le test logiciel dans le modèle en spiral
4.1 Caractéristiques clés du test logiciel dans le modèle de développement en spirale
Planification rigoureuse : Le test logiciel nécessite une planification rigoureuse pour déterminer les objectifs, les ressources nécessaires, les délais et les activités de test à chaque étape de l'itération.
Cas de test exhaustifs : Les cas de test doivent être conçus de manière exhaustive pour couvrir toutes les fonctionnalités du logiciel et les scénarios d'utilisation prévus.
Exécution systématique des tests : Les tests doivent être exécutés de manière systématique et documentée.
Traçabilité des tests : Il est essentiel de maintenir la traçabilité des tests, c'est-à-dire de relier chaque cas de test aux exigences correspondantes.
Gestion des défauts : Les défauts identifiés lors des tests doivent être correctement gérés. Cela inclut la documentation détaillée des défauts, leur classification, leur attribution aux membres de l'équipe appropriés, leur suivi et leur correction.
Automatisation des tests : permet d'exécuter rapidement et efficacement les tests, de réduire les erreurs humaines et de faciliter les tests de régression lors de l'itération suivante.

## Slide 15: IV. Le test logiciel dans le modèle en spiral
4.2 L'intégration du test logiciel dans le modèle de développement en spirale
L'intégration du test logiciel dans le modèle de développement en spirale est un élément clé pour assurer la qualité du logiciel développé. Voici comment le test logiciel est intégré à chaque phase du processus itératif :
Phase d'identification des objectifs :Le test logiciel joue un rôle essentiel en aidant à identifier les exigences testables et en définissant les critères de test appropriés pour chaque itération
Phase d'analyse et de résolution des risques: Le test logiciel est utilisé pour identifier les risques liés à la qualité et pour planifier les activités de test correspondantes. Les tests de risque, tels que les tests de sécurité ou les tests de performance, sont effectués pour évaluer la qualité du logiciel dans le contexte des risques identifiés
Phase de développement Le test logiciel est utilisé pour vérifier chaque fonctionnalité nouvellement développée afin de s'assurer qu'elle fonctionne conformément aux spécifications. Les tests unitaires et les tests d'intégration sont effectués pour valider les composants individuels et leur interaction dans le système
Phase de validation s. Le test logiciel joue un rôle essentiel en effectuant des tests de validation pour vérifier que toutes les fonctionnalités interagissent correctement et que le logiciel répond aux besoins spécifiés. Les tests de système, les tests d'acceptation et les tests de convivialité sont effectués pour valider le logiciel dans son contexte d'utilisation réel

## Slide 16: IV. Le test logiciel dans le modèle en spiral
4.3 Avantages du test dans le modèle de développement en spirale
Détection précoce des problèmes : Grâce à la nature itérative du modèle, les tests sont effectués à chaque itération, ce qui permet d'identifier et de résoudre les problèmes dès leur apparition.
Adaptabilité aux changements : Le modèle de développement en spirale est flexible et permet d'incorporer des changements tout au long du processus.
Gestion proactive des risques : Le modèle de développement en spirale met une forte emphase sur la gestion des risques. Le test logiciel permet d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques liés à la qualité tout au long du processus.
Amélioration continue de la qualité :Les résultats des tests fournissent des informations précieuses sur les défauts, les erreurs et les problèmes de performance, ce qui permet d'apporter des ajustements et des améliorations à chaque itération.

## Slide 17: IV. Le test logiciel dans le modèle en spiral
4.4 Inconvénients du test dans le modèle de développement en spirale
Complexité de la planification des tests : En raison de la nature itérative et évolutive du modèle de développement en spirale, la planification des tests peut être complexe. Il peut être difficile de déterminer quelles fonctionnalités doivent être testées à chaque itération et comment les tests doivent être planifiés et coordonnés.
Coûts et ressources :Chaque itération nécessite des efforts de test, y compris la création de cas de test, l'exécution des tests et l'analyse des résultats. Cela peut nécessiter une allocation importante de ressources et de personnel qualifié, ce qui peut augmenter les coûts du projet.
Gestion de la documentation : Dans un modèle en spirale, où des changements continus sont apportés au logiciel, la documentation des tests peut devenir un défi.
Complexité de la coordination des tests : Dans un modèle de développement en spirale, où plusieurs itérations peuvent être en cours simultanément, la coordination des activités de test peut être complexe.

## Slide 18: CONCLUSION
En conclusion, le modèle en spirale incarne l'essence même de l'innovation et de l'adaptabilité dans le domaine du développement logiciel. En intégrant des phases structurées et une approche itérative, il permet aux équipes de concevoir, tester et livrer des produits logiciels de qualité supérieure, tout en restant flexibles face aux défis et aux évolutions du marché. Joint au test logiciel, il offre une combinaison puissante pour le développement logiciel, garantissant la qualité, la fiabilité et la conformité des produits logiciels. Nous sommes donc encouragés à appliquer les enseignements tirés dans nos propres projets de développement logiciel. Ceci en adoptant une approche itérative, en gérant les risques de manière proactive et en accordant une attention particulière à l'assurance de la qualité grâce au test logiciel, afin d’améliorer la réussite et la fiabilité de nos projets